## Slide 1
现状：
根据测试案例样本，实现了个人信息的检测、模糊处理、以及风险识别。
问题：
1. 使用数据集的话因为数据集限制过死导致漏报；如果不使用数据集，deepseek幻觉会特别严重。
2.数据集目前覆盖不够，需继续增加数据集。
计划解决方式：
1.进一步拆解思维链，将个人信息检测、和风险判别拆解成两个步骤。
2.测试其他模型的检测结果，与deepseek进行对比，查看效果如何。
3.细分探测领域，将数据集划分为不同的类型，规则文件使用成熟的模型（presidio模型），其他非结构化数据使用deepseek和gpt模型来探测。

## Slide 2
模块 | 方法
单字段识别 | 正则 + NER + 词典 + AI
字段组合风险 | Graph + Markov Chain + Entropy-based estimation
记录级评分 | ML分类器（可解释）或规则树
高级推理 | HMM 或 Transformer-based context encoder
动态流 | 可扩展为在线风险跟踪（流图 + 窗口分析）

## Slide 3
任务拆解
架构设计工作（1人）
范围：设计合规精灵架构
内容：架构设计 + 流程接口设计
知识库工作（2-3人）（张家禾、杨沁雨、杨智予）
范围：医疗场景：内地的个人信息保护法 + GDPR + 《个人资料（私隐）条例》(香港） + 《個人資料保護法》（澳门） （文件整理好）
内容： RAG 研究 + 知识图谱研究 + 功能设计与实现
理论工作（1人）（张家禾、罗进选）
范围：马尔可夫链 + Datalog + 状态机转移 + 其他适合的技术
内容：数据风险理论模型建立 + 算法设计
工具开发工作（1人）（廖梓宇）
范围：数据标注工具 + 自动化测试工具（实验工具）
内容：工具开发 + 测试实验编写 + 算法实现

## Slide 4
知识库工作小组
阶段 | 目标 | 说明
阶段一：法规结构建模 | 梳理法规章节、条款、条文，设计统一结构格式 | 支持不同法律间的统一组织形式。
阶段二：问答对构建 | 按照条文生成标准化问答对，支持中英双语 | 至少1500条覆盖核心场景；含条款引用、地域标注（按照已有模板建立）
阶段三：知识图谱搭建 | 构建法规实体图谱，连接权利、义务、主体等 | 用于规则推理、法规对照展示等
阶段四：RAG支持与API接口 | 构建向量库 + API调用能力 | 支持向量化搜索+原文回引，供合规Agent调用
阶段五：版本管理与更新机制 | 实现法规更新跟踪 + 版本化管理 | 如GDPR或PIPL条款更新，支持历史对比或审计用
阶段六：论文产出 | 形成一篇高质量综述文章 | 2区及以上，CCF B类及以上

## Slide 5
理论工作小组
阶段 | 目标 | 说明
阶段一：信息组合风险认知建模（主要由知识库小组完整定义与分类，理论小组需熟悉分类流程） | 明确“信息组合后形成高风险PII”的定义与分类 | 建立“组合性风险”概念框架，例如：多个非敏感数据（IP地址 + 浏览记录 + 职业）组合后可推断身份；分为直接识别型、推理识别型等等
 | 设计组合模式与风险因子模型 | 建模哪些属性组合在一起可能构成识别（组合规则库）；提取组合风险因子（如互补性、关联性、外部知识依赖性）
阶段二：组合风险推理机制构建 | 设计组合性PII识别逻辑与算法 | 使用逻辑规则或推理方法，判断某组数据是否具备高再识别风险
 | 引入上下文依赖性因素 | 组合风险不只取决于数据本身，还取决于处理目的、访问主体、外部知识等上下文要素
阶段三：组合风险评估与量化建模 | 设计组合风险评分模型 | 构建风险评分函数等，评估数据组合是否超出合规阈值
 | 考虑可逆识别概率与信息增益度量 | 引入信息熵/互信息、条件概率模型，定量描述组合后的信息“可识别性增量”
阶段四：模拟系统与验证（与工具组协同） | 实现组合行为模拟与高风险识别系统 | 输入一组低风险数据，系统模拟可能合成路径，输出是否可能推断出身份/敏感信息
 | 构建合规判定规则与可解释路径 | 结合法规条款（如“不能再识别”）输出是否违反，并解释哪些组合项导致该结果
阶段五：研究成果输出（与工具组协同） | 输出组合风险模型和算法论文/原型代码 | 提炼出组合风险建模范式与推理方法，产出论文/模型代码
 | 联合工具组，支持风险预警功能嵌入 | 在数据处理建模工具中加入“组合风险提示”，提醒哪些字段合并后将产生合规风险

## Slide 6
阶段 | 目标 | 说明
阶段一：法规标注工具 | 支持法规条款标注为问答对、标签分类等结构 | 支持法条录入、语义分类、条款间链接等基本功能
阶段二：知识图谱辅助工具 | 支持图谱可视化构建、RDF导出等 | 用于数据集组构建法律图谱、验证连接正确性
阶段三：算法实现 | 实现理论小组设计的算法 | 配合理论小组，实现算法，集成到系统中
阶段四：实验执行 | 执行规则、算法，生成实验结果 | 可对接理论组规则模型 + 知识库组构建的场景
阶段五：结果可视化与导出 | 合规路径、状态转移、策略命中等展示 | 支持RAG问答解释、推理可视化、合规分析报告导出
阶段六：专利 |  | 
工具开发工作小组

## Slide 7
工作组 | 总体目标 | 关键交付物 | 接口协同
知识库组 | 构建结构化法规知识库 | 法规问答对、知识图谱、向量库API | 向理论组/工具组提供规则、检索源
理论组 | 建立数据合规推理模型 | 状态机模型、Datalog规则集、合规评估算法 | 将模型集成到工具组模拟器中
工具组 | 开发标注与推理验证工具 | 标注平台、测试工具、可视化系统 | 连接知识库构建 + 推理执行场景
架构组 | 设计合规精灵架构 | 合规智能体平台 | 对接三个工作组
总结
项目代码仓库：https://github.com/itachiliu/ComplianceAgent.git

## Slide 8
Exact and Efficient Bayesian Inference for Privacy Risk Quantification
论文提出 Privug 方法，通过构建概率分布模拟攻击者知识，并使用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法进行隐私风险定量推断，改进后采用多元高斯模型进行精确贝叶斯推理，提高隐私风险评估准确性与效率，尤其适合作为构建隐私风险推断模型的参考
PrivTrace: Differentially Private Trajectory Synthesis by Adaptive Markov Model (2022)
以轨迹数据为例，利用一阶和二阶 马尔可夫模型 合成具有差分隐私保障的轨迹，适合借鉴在 PII 泄露路径或字段组合演化中加噪干扰的建模思路
Privacy Risk Quantification in Education Data Using Markov Model (2022)
通过 马尔可夫模型 对教育数据发布过程中的隐私识别风险进行量化分析，讨论了隐私度与组合属性的关系，是 PI I 组合风险评估的实用参考
Risk‑Sensitive Markov Decision Processes 和 POMDP 模型：用于强调在不同风险敏捷度偏好的情况下，构建风险最小化策略的 MDP 与 POMDP 框架，适用于字段组合策略、审计路径选择等。虽然不都集中于 PII，但方法高度可迁移。
Cyber Risk Valuation via Hidden Markov‑Modulated Modeling Approach（2023 博士论文）等，将 HMM 及 Markov chain 引入网络安全事件发生建模，适合理解数据泄露事件的概率演进与风险累积过程。
论文推荐